个人周报

报告期：2016年12月12日 至 2016年12月16日

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 后台订单页面完善 | 2016-12-12~2016-12-16 | 100% |
| 前台分类页面 | 2016-12-12~2016-12-16 | 100% |
|  |  |  |

* **问题和关注点**

关注点：如何进行测试

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台后台功能测试 | 2016-12-20~2016-12-24 | 100% |
|  |  |  |